**如东县大豫镇2018年交通干线和重点河道绿化造林工程**

**——（一标段）绿化养护工程**

**采**

**购**

**文**

**件**

**采购项目名称: 如东县大豫镇2018年交通干线和重点河道绿化造林工程——（一标段）绿化养护工程**

**采购人名称：南通碧霞园林景观工程有限公司**

**招标代理机构名称： 江苏建达全过程工程咨询有限公司**

**采购方式: 询价采购**

二0二四年九月二十四日

**采购文件目录**

第一章 询价采购公告…………………………………………3

第二章 采购项目要求…………………………………………6

第三章 投标须知 …………………………………………… 11

第四章 投标文件格式 ………………………………………16

第五章 附件 …………………………………………………17

**第一章 询价采购公告**

项目概况

如东县大豫镇2018年交通干线和重点河道绿化造林工程——（一标段）绿化养护工程的潜在供应商应在如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业平台（网址附件）获取采购文件，并于2024年9月29日上午9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DHJY20240924002

项目名称：如东县大豫镇2018年交通干线和重点河道绿化造林工程——（一标段）绿化养护工程

采购方式：询价

预算金额：26.453906万元

最高限价：23.808515万元[各投标单位书面投标文件中的投标报价低于（不含等于）最高限价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理]

采购需求：详见采购需求。

养护期及养护标准：两年三级养护（自合同签订之日起计）。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

(1)投标单位资质要求:具有独立法人资格，其营业执照经营范围包含园林绿化等且符合国家、省、市有关规定。

(2)拟选派项目负责人资格条件(满足所列条件之一的即可):①获得国家园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；②具有中专以上(含中专)学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年及以上的技术人员；③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。【注:①园林绿化及相关专业:根据城建【2009】157号文件，包括园林(含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等)、园艺、城市规划、景观、植物(含植保、森保等)、风景旅游、环境艺术等专业);②若职称证书未体现园林绿化及相关专业的，须同时提供毕业证书及相关证明材料，否则不予认可】；

三、获取采购文件

时间：2024年9月24日至2024年9月29日

地点：如东县限额交易网（网址详见本公告附件）-项目投标方-东和集团国有企业平台

方式：凡有意参与投标的供应商须登录如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业平台自行下载招标文件。（网址详见本公告附件）

四、响应文件提交

截止时间：2024年9月29日上午9时00分（北京时间）

地点：如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业平台（网址详见本公告附件）

五、开启

时间：2024年9月29日上午9时00分（北京时间）

地点：如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业平台（网址详见本公告附件）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：本项目免收投标保证金。

2、项目开标活动模式：本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县限额交易网-项目投标方-东和集团国有企业平台”参加开标会议并投标人解密（**开标截止时间后三十分钟内完成解密，如不能按时完成解密的，将退回其投标文件，不得再参加本项目的投标**），并根据需要使用聊天室与采购人进行现场互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程登录如东县限额交易网。详见《操作手册（投标人）》。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。如有技术问题，请联系刘工，联系电话：18036200288。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南通碧霞园林景观工程有限公司

地址：如东县城中街道

联系方式：18932236456

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地　址：海安市城东镇宁海南路195号501室

联系方式：耿工 18761700616/15906291850

3.项目联系方式

项目联系人：季晨阳

电　话：18932236456

**第二章 采购项目要求**

1.如东县大豫镇2018年交通干线和重点河道绿化造林工程——（一标段）绿化养护工程，投标人必须到现场进行实地勘察，了解项目详细概况，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。

2.投标报价范围：为完成本项目所必须材料费、人工费、机械费、辅材、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的附属工程、临时设施工程费（包含脚手架费用）、安全（含保险费）及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费用、材料、劳务及税、安全费等等的全部费用。

采购文件的修改将构成采购文件的一部分，对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前随时查看有关该工程采购文件的修改内容。投标人因自身原因未能及时掌握网上公示信息，由此造成的后果由投标人自行承担。

3.养护期：两年（自合同签订之日起计）。

4.养护标准：三级养护。

**5.付款方式：**

（1）养护费用根据考核情况每季度支付一次，（每季度养护费用为：年养护费用/4）季度考核合格付季度费用的 80%，余款在养护期（两年）结束且竣工验收合格后一次性付清，（扣除考核罚款金额）。

（2）成交供应商需安排项目负责人及相关人员参与采购人、移交单位的清点工作（盘点养护工程量），以移交清单数量为实际的养护清单。

（3）成交供应商在每次申请付款时需向采购人提供税率6%的增值税专用发票。

6.其他相关要求

（1）成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

（2）成交供应商所用所有材料进场须经采购人验收，经招标单位验收合格同意后方可进场。招标单位有权拒绝不合格材料及产品进场。

（3）成交供应商在项目供货中必须严格遵守相关的法规、规范和现场采购人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由成交供应商自负。

（4）成交供应商必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因成交供应商的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由成交供应商负责处理，费用自理。

**7.考核管理及考核办法**

（1）成交供应商应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及采购人代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受采购人的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

（2）采购人可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，采购人可要求成交供应商采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因成交供应商原因达不到约定标准，由成交供应商承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

（3）检查和考核的时间、标准、奖惩措施，双方约定如下：

绿化养护考核办法

3.1、总则

为提高养护单位管养质量，特制定本办法。本办法采取季度考核的办法对养护管理质量进行考核。

3.2、考核机构与职责

季度考核由采购人同监督部门相关人员进行。

3.3、考核方式及考核程序

绿化管理考核采用季度定期考核办法。

季度考核：通知→组建考核小组→现场全面考核评分、随机抽检工程量→计算结果→公布结果、发放整改通知书

3.4、考核时间

1. 季度考核在每季度最后一月的20-30日间进行，若遇到特殊情况需要调整考核时间，另行通知。

3.5、评分细则

执行碧霞园林公司大豫镇2018年交通干线和重点河道绿化造林工程——（一标段）绿化养护项目管理考核评分细则（见附件）

3.6、管养费用计量办法

（一）考核分数采取百分制，养护经费对应每季度考核分数所对应百分比计量。

（二）以85分为基本分，低于基本分的，每少一分在质量保证金中扣500元。

3.7、奖惩办法

（一）考评得分在60分以下者，采购人有权立即解除合同，没收合同履约保证金，并由承包人赔偿一切经济损失。

（二）养护期内，累计2次季度考核低于75分，根据养护情况，扣除相应的养护费用。

（三）直接扣分类

1.未及时完成采购人下达任务的，直接在总得分里扣分，一次扣1~2分（1分一个档次）。

2.因养护管理不当，造成严重影响，或受到上级相关部门点名批评的，直接在总得分里扣分，一次扣1~3分(1分一个档次)。

3.发生人员伤亡、财产损失的，直接在总得分里扣分，一次扣1~10分（2分一个档次）。

4.对毁绿占绿的行为，未在第一时间（24小时）内发现、制止和及时报告的，直接在总得分里扣分，一次扣1~10分（2分一个档次）。

5.抢险救灾等自然灾害时，未在第一时间（24小时）内发现、补救和及时报告的，直接在总得分里扣分，一次扣1~10分（2分一个档次）。

（四）直接扣费类

1.项目负责人应通讯畅通，并按时参加由采购人召集的季度养护检查、工作例会及其他临时通知的须由项目负责人参加的检查、会议，缺席一次扣1000元，未请假擅自缺席的一次扣2000元。业主临时通知的检查或会议，要求法定代表人必须参加的，缺席一次扣2000元。

2.季度养护计划上级不及时，养护档案不完整、不真实，每次扣500元。

3.未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，发现一次扣款2000元。并负责恢复原树木，造成树木死亡的，须按双倍的树价赔偿给采购人。

4.经媒体曝光、公众监督网等举报，经查实属于养护单位自身原因的，每次扣2000元。

5.管护期间发生重大事故，经核查属实养护单位自身原因的，扣除养护费20000元。

6.季度考核后，考核人员提出需要整改问题，汇总后通知相应的养护单位，养护单位应及时整改，如未按时整改的每项一次扣1000元。

7.对于经考核提出需要整改的问题，养护单位未及时整改而影响树木生长时，业主可先交由其他养护单位进行整改，所需费用从成交供应商的养护费中扣除。

8.养护乔灌木，保存率达到98%以上为合格。每低于1%，扣1000元。

**碧霞园林公司养护管理考核评分细则**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护  项目 | 建设标准 | 计分办法 | 标准分 | 得分 |
| 树木  管护 | 林带、苗圃树木总体生长态势良好、舒展；无倒、斜株；如遇台风等灾害天气造成树木倒伏时，应在灾后24小时内及时扶正、培土及做好支撑。定期巡查，确保管护期树木不流失。 | ➀林带、苗圃树木生长态势不良扣1分；➁有大面积毁伤每一处扣1分；➂树木倒、斜未及时扶正支撑扣1分/处；④铁丝等废旧绑礼物未及时去除扣1分/处⑤未经甲方同意，出现树木砍伐或者流失10分/处 | 15 |  |
| 苗木  修剪 | 根据树木习性及时进行修剪、刨芽、除荫孽,并及时将修剪的枝条等清理出林带，确保树木通风透光、球类修剪平滑有型。 | ➀未能修剪或修剪的枝条未能及时清理，分别扣2分和1分；➁野蛮修剪，存在毁绿行为现象，扣4分。 | 10 |  |
| 林地  清杂 | 林带、苗圃表层土壤疏松、无明显杂草等，使用除草剂确保对苗木无药害、对苗木生长和生态环境无影响、对人和生物安全。 | ➀林带、苗圃内有明显杂草扣1分/块（小班），情况严重的扣2分/块（小班）；➁出现除草剂药害的扣0.5分/处，症状较重的扣1分/处。 | 15 |  |
| 病虫  防治 | 病虫害防治率和灾害率分别控制在95%以上和2%以下；使用的农药无公害，并对生态环境和生物无影响。 | ➀林带、苗圃病虫害症状出现轻微、明显、严重和十分严重现象，分别扣1分、2分、3分和5分/处；➁未及时清理消灭虫蛹、虫茧及有关病原体扣1分/项;➂发现病虫害不汇报,扣2分/次。 | 10 |  |
| 林地  排灌 | 林地排水沟与四周水系畅通，确保能排灌；遇到特殊旱情要及时抗旱；遇到水灾要及时排水（24小时内），确保田间无积水 | ➀发现林地排水沟未能完善和清理现象的，扣0.5分/块；➁发现林带外围水系不畅的，扣1分/处；➂雨后林地积水未及时排除或造成树木死亡的分别扣0.5分/处和1分/处 | 10 |  |
| 林带  管理 | 管理达“十无”目标：无侵占、滥伐、偷窃、毁林、毁地、垃圾、灾情、放牧、火情和水淹。 | 出现“十无”行为不予制止或制止不及时的扣1分/处；出现“十无”行为后未能及时处理的2分/处 | 20 |  |
| 安全  管理 | 严格遵守养护安全操作规程：做好相应安全警示与安全防护，规范使用机械设备与农药等危险物品，遵守交通规则，杜绝不安全的操作与行为，避免农药对周围养殖生物或食源的影响。 | ➀养护作业时无相应的安全警示与防护措施，或未规范使用机械设备、危险物品，以及养护人员不遵守交通规则的，扣2分/次。➁用药造成养殖生物或食源影响的，扣2分/起,并负责赔偿损失。 | 10 |  |
| 人员  管理 | 现场负责人坚持在岗管理，通讯畅通；日常考核时到位，准时参加会议、活动；配备足够养护管理作业人员；每日养护人员不少于6人/天 | ➀现场负责人无故不在岗管理，或参加会议、活动、日考核等不到位，扣2分/次，通讯不畅扣0.5分/次，参加会议等迟到或早退的，扣1分/次。现场无养护人员，扣10分/次（特殊天气除外）➁养护人员不足，扣1分。现场作业人员条件不符合相关法律规定，扣1分 | 10 |  |

**第三章 投标须知**

**一 .说明**

1.本采购文件中所称的“采购人”为南通碧霞园林景观工程有限公司，“投标人”为本项目的供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目的中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购人所有。

3.投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业。

4. 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制采购文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其采购文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

5.无论是采购人根据需要主动对询价文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对询价文件做出澄清，采购人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式发布。当询价文件、询价文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人未及时关注采购文件的澄清，或未按照澄清后的采购文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

6. 开标程序：

(1）公布投标人名称；

(2）投标人解密其投标文件；

(3）采购人（采购代理机构）解密并导入投标文件；

(4）开标结束。

7.解密时间：同投标截止时间（投标人解密限定在开标截止时间后**三十分钟**内完成。）

8.评标委员会的组建：评标委员会构成：3人。

9.异议提出的时间：公示期内。

**二.投标人资格要求**

详见本项目“询价采购公告”。

**三.询价采购程序及成交原则**

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人**按采购文件要求递交投标文件**。

2.询价小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标人或有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

**5.询价小组根据本采购文件的要求，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，从合格投标人中确定成交供应商。若最低投标报价出现相同时,由采购人抽签确定成交供应商。**

6.成交供应商经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。

7.成交供应商按照《中标通知书》的规定与采购人签订采购合同。

**四.无效投标及废标情形**

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标人改变本采购文件提供的项目清单报价表中的项目名称、项目特征描述、计量单位、数量的；

（8）分项报价表中数量×全费用综合单价不等于合价或合价之和不等于投标总价的；

（9）投标单位书面投标文件中的报价高于本项目的最高限价的；

（10）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的验收、计量、价款结算支付办法；

（11）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（12）投标人未在采购文件约定的时间内完成投标文件解密的；

（13）投标文件未对采购文件作出实质性响应的；

（14）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的；

（15）不同投标人委托同一自然人进行投标的；

（16）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，询价小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经询价小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）所有合格投标人的报价均超过采购单位最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

**五.报价要求**

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人必须按时按采购文件要求提交投标文件。投标人法定代表授权委托人在询价过程中签署的文件、资料均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2.投标文件和投标人法定代表人或法定代表授权委托人签署的文件、资料的有效期为45个日历天。

3.投标报价包括本项目全部内容，且为最终报价。

4.本项目为一个完整标的，询价小组不接受有选择性、不完整或不正确的报价。

5.投标报价应包含为完成本项目供货所包含材料费、人工费、机械费、辅材、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的附属工程、临时设施工程费（包含脚手架费用）、安全（含保险费）及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费用、材料、劳务及税、安全费等等的全部费用。

6.报价应书写端正、字迹清楚、不得涂改（涂改无效）。询价小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价单。

7.询价小组可以允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

8.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其投标文件进行澄清。参加投标的供应商应当以书面形式进行确认。

9.如询价小组认为总报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则询价小组有权取消其中标资格，按顺序由总报价次低的供应商递补，以此类推。

**六.投标要求**

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四章 投标文件格式”。

2. 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

3.投标截止时间：2024年9月29日上午9时00分**。**

4.投标文件递交地点：电子标书递交信息系统：**如东限额交易平台——“项目投标方”**“**http://www.rudong.net/web/index**”（开评标全过程中，各投标人参与远程交互的投标经办人员或法定代表人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的投标经办人员或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果 ）。

5. 本项目投标时不需要提供纸质投标文件。本项目中标单位须在本项目中标公告期内提供一正三副的纸质投标文件（投标文件内所有材料均须加盖投标单位红色实物公章）**及全套投标文件电子档（刻录至光盘或U盘内）**送至代理单位。未在规定期限内提供纸质投标文件的，采购人有权取消其中标资格。

七.验收及付款方式

1.验收：项目完成后由采购人按规定组织验收并签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的质量鉴定结果为准。

2.付款：中标人凭经合同、验收单（经验收合格）及正式发票按规定进行资金结算。

八、工程结算及调整价款方式

**本工程采用固定总价结算方式**，投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。结算时合同总价不作调整（扣除考核罚款金额）。

**九.其它说明**

1.无论本次询价采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

**2、****合同签订前提交履约保证金，履约保证金金额为10000.00元，履约保证金的缴纳形式为：银行转账，汇入采购人指定账户，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定。**

3.成交供应商应根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付，费用缴纳的标准成交供应商可向有关部门查询。

4.投标人如对本采购文件中的需求有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。

5.投标人或中标供应商有下列情形之一的，按本采购文件及相关法律法规给予处罚：①在采购过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标供应商放弃中标资格的；④中标供应商不按规定签定合同的；⑤投标人或中标供应商有其他违反本采购文件及相关法律法规的行为的。

6.采购方不解释落标原因，不退还投标文件。

**第四章 投标文件格式**

**一.投标文件的数量、密封及标记**

1.投标文件分为资审文件和经济标文件两个部分。

2.各投标单位须按采购文件要求将加盖电子签章或加盖投标单位红色实物公章的“资审文件”的组成文件上传至“资审文件”内，将按采购文件要求加盖电子签章或加盖投标单位红色实物公章的“经济标文件”的组成文件上传至“经济标文件”内。

3.投标文件内容

投标文件（A资审文件和B经济标文件）必须按照以下格式制作（采购文件后附的表格各投标人必须使用，不得更改，否则作无效标处理），资审文件部分须按照顺序进行编制。以下带\*内容必须全部提供并加盖电子签章或加盖投标单位红色实物公章。

A、**资审文件部分：**

1.\*法定代表人身份证明书扫描件（格式见附件一）、法定代表人身份证扫描件；

2.\*法定代表人授权委托书扫描件（格式见附件二）、授权委托人（即代理人）身份证扫描件；（如为法定代表人本人参加投标无需提供授权委托书）

3.\*投标单位有效的营业执照扫描件；

4.\*项目负责人资格证书证明材料扫描件；

5.\*项目负责人提供由社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的（2024年7月份至2024年9月份三个月中至少一个月的养老保险缴费证明材料扫描件。（如为退休人员，须提供退休证和用人单位聘用合同）。

6.\*投标经办人身份证以及社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的（2024年7月份至2024年9月份三个月中至少一个月的养老保险缴费证明材料扫描件。（如为退休人员，须提供退休证和用人单位聘用合同）。

7.\*投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函(格式见附件三)

8.投标人认为有必要提供的其他资料。

**B、经济标部分：**

\*1.投标函扫描件(格式见附件四)；

\*2.工程量清单报价表扫描件(格式见附件五)；上传至工程量清单内。

**注：**

1. **系统内须按上述规定上传PDF扫描件（若采购文件要求提供扫描件的，须提供扫描件）。如遇系统问题请联系电话:0513-84800088。**
2. **投标单位提交的投标文件中的相关证件扫描件（如：企业营业执照、身份证等扫描件）存在虚假或伪造情形的，一经发现则取消其投标单位或中标资格。**
3. **本项目中标单位须在本项目中标公告公示期内提供一正三副的纸质投标文件（投标文件内所有材料均须加盖投标单位红色实物公章）****及全套投标文件电子档（刻录至光盘或U盘内）送至代理单位。未在规定期限内提供纸质投标文件的，采购人有权取消其中标资格。**

**第五章 附 件**

附件一：法定代表人身份证明书；

附件二：法定代表人授权委托书；

附件三：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

附件四：投标函；

附件五：工程量清单报价表

**附件一：**

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性别：年龄：

职务：系： (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

日 期：年月日

附：法定代表人身份证扫描件

**附件二：**

**法定代表人授权委托书**

南通碧霞园林景观工程有限公司：

本授权书声明：

我（姓名），系（投标人全称）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加如东县大豫镇2018年交通干线和重点河道绿化造林工程——（一标段）绿化养护工程的投标，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名：职务：

身份证号码：

联系电话：传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

附：授权委托人身份证扫描件

**附件三**

**投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**附件四：**

**投标函**

南通碧霞园林景观工程有限公司：

一、采购项目名称：如东县大豫镇2018年交通干线和重点河道绿化造林工程——（一标段）绿化养护工程

二、我单位将遵照相关法律法规，并根据该项目采购文件的规定，经考察现场和研究采购文件后，**愿以人民币(大写) （小写： 元）的投标报价，**按采购文件的要求承包本次采购范围内的全部内容。

投标人(加盖公章)：

法定代表人签字或盖章)：

年 月 日

附件五：

**工程量清单报价表**

**项目名称：如东县大豫镇2018年交通干线和重点河道绿化造林工程——（一标段）绿化养护工程**

| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全费用综合单价** | **合价** |
|
|  |
| 1 | 绿化养护 | 1、苗木品种：苗圃内所有苗木（胸径6-12cm的小乔木等）  2、养护要求：三级养护2年  3、工作内容：①树木修剪、除草、施肥、病虫害防治及排水畅通，保洁等；②管理和巡查，确保管护期树木不流失③加强树木防火。消除隐患，加以防控，确保无火灾发生。④保证养护区域无杂草，林地无夹种，树木无攀藤。⑤树木修剪、扶正加固：清理枯枝及死膀、枯死树木及时清离现场处理。⑥病虫害防治：物理及化学药剂防治。  4、具体位置须现场招标人确认  5、面积约373亩，一次性包干，结算工程量不做调整 | 亩 | 373 |  |  |
| **合计** | | | | | |  |

投标总价（大写）：

（小写）:

**说明：**

**1.本工程采用固定总价结算方式，工程量清单报价表中全费用综合单价为包括材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费（含脚手架费用）、安全（含保险费）及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等等的全费用综合单价，投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。结算时合同总价不作调整（扣除考核罚款金额）。**

**2.以上工程量×全费用综合单价=合价，合价之和等于投标总价。**

**3.本项目最高限价238085.15元。各投标单位书面投标文件中的投标总价低于（不含等于）最高限价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。**

投标单位(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年 月 日