如东天然气高压管网二期、三期工程

竣工环保验收服务项目

竞争性磋商文件

项目名称：如东天然气高压管网二期、三期工程竣工环保

验收服务项目

采购人名称：江苏东能天然气管网有限公司

采购方式：竞争性磋商

二零二四年十二月

- 目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

江苏东能天然气管网有限公司（以下简称“采购人”）对如东天然气高压管网二期、三期工程竣工环保验收服务项目实施竞争性磋商方式组织采购。现公告如下：

一、项目基本情况

项目编号： DHJY20241205001

项目名称：如东天然气高压管网二期、三期工程竣工环保验收服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额： 12 万元。

最高限价： 12 万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

本项目报价为固定总价方式。响应总报价应包含现场踏勘、调查分析、验收监测、验收报告及验收意见编制费及修改费、劳务、专用工具、专用设备、伴随服务、技术图纸资料（如有）等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用，如专家评审费等各类费用组成进行综合报价。报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，承包单位由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

项目类型：服务

采购需求：如东天然气高压管网二期工程包括：1.4km门站以上天然气输送高压管道（河口镇段管径DN200、长约1.2km、设计压力4.0MPa；新店镇段管径DN400、长约0.2km、设计压力4.0MPa）、城镇高压管道（管径DN400、长约18.5km、设计压力4.0MPa）、1座新店门站（有人值守，占地面积约4.96亩）、1座河口门站（有人值守，占地面积约6.09亩）、1座岔河调压站（无人值守，占地面积约3.74亩）、1座阀井及配套工程。如东天然气高压管网三期工程包括：高压管道（管径DN300、长约29km、设计压力4.0MPa）、1座栟茶调压计量站（无人值守，占地面积约5.13亩）、3座阀井、沿海调压站改造及配套工程。

主要工作内容为如东天然气高压管网二期、三期工程项目竣工环保验收指导，包括验收监测、验收报告及验收意见的编制等相关工作。具体内容详见采购文件采购项目需求。

合同履行期限：合同签订，采购人提供满足编制要求的全部资料后60日内完成环保验收评价并协助招标人通过专家评审。详见磋商文件。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；（提供参加本次开标前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等证明材料）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供承诺书）

（4）参加本次磋商活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供承诺书）

2.本项目特定资格要求：

（1）供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（查询结果以评审过程中现场网络截图为准）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2024年12月6日至2024年12月17日9：30（北京时间）

地点：如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业交易平台

方式：凡有意参与磋商的供应商须登录如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业交易平台（网址http://rudong.net/web/index）

售价：采购文件可在本公告附件中免费下载，如决定参与磋商请至如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业交易平台下载采购文件。

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

截止时间：2024年12月17日9：30 （北京时间）

逾时,将拒绝接受响应文件。

地点：如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业交易平台

五、公告期限

自本公告发布之日起10日历天。

六、其他补充事宜

1.磋商保证金

本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收磋商保证金执行。

2.项目开标活动模式：不见面招投标，开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“国有企业交易平台-项目投标方”参加开标会议并供应商解密（投标截止时间后三十分钟内完成解密，如不能按时完成解密的，将退回其响应文件，不得再参加本轮磋商），并根据需要使用聊天室与采购人进行现场互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程登录如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业交易平台（网址http://rudong.net/web/index）详见《操作手册（供应商）》。

七、磋商项目联系事项

1.采购人信息

名    称：江苏东能天然气管网有限公司

地    址：如东县掘港镇泰山路18号

联系方式：张海娟 19906272099

2. 采购代理机构信息

名    称：江苏省设备成套股份有限公司

地　　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1007

联系方式：陈璟珏 025-83325579、15850500352

3.项目联系方式

项目联系人：傅明星

电　　  话：19906293966

第二部分 磋商须知

- 一、本磋商文件由本公司解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对本次磋商活动事项有疑问的，应向采购人或本公司以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

本公司可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本公司将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及本公司对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

本公司或采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.响应文件由供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位电子签章。

四、响应文件电子档上传

1、在响应截止时间前，必须自行将响应文件电子文档上传至系统。具体操作流程登录国有企业交易平台——“项目投标方”（网址http://rudong.net/web/index）详见《操作手册（供应商）》。

未上传响应文件电子文档的，磋商小组将拒绝接收响应文件。

2. 上传响应文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审磋商或部分影响评审磋商的，或者电子文件与正本文件不符，导致评审磋商差错的，责任由供应商自负。

3. 响应文件须加盖电子签章或红色实物公章。

五、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包括本项目的全部费用 （含一切必须的辅助材料费用）及相关服务费等。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。我公司将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

七、履约保证金

本次采购不收取履约保证金。

八、竞争性磋商程序简介

供应商先对响应文件进行解密，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于2家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

友情提醒：商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

九、其他说明

供应商如对本采购文件中的采购需求（包括详细方案、技术参数、技术需求和服务要求、供应商资格条件等）有疑问或不明之处，可与采购人联系。采购人对采购项目的采购需求有解释权。在采购过程中如出现供应商针对本项目采购需求提出质疑、疑问，由采购人负责并书面答复。

- 第三部分 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 一、项目基本情况

- 1、如东天然气高压管网二期工程包括：1.4km门站以上天然气输送高压管道（河口镇段管径DN200、长约1.2km、设计压力4.0MPa；新店镇段管径DN400、长约0.2km、设计压力4.0MPa）、城镇高压管道（管径DN400、长约18.5km、设计压力4.0MPa）、1座新店门站（有人值守，占地面积约4.96亩）、1座河口门站（有人值守，占地面积约6.09亩）、1座岔河调压站（无人值守，占地面积约3.74亩）、1座阀井及配套工程。如东天然气高压管网三期工程包括：高压管道（管径DN300、长约29km、设计压力4.0MPa）、1座栟茶调压计量站（无人值守，占地面积约5.13亩）、3座阀井、沿海调压站改造及配套工程。

- 主要工作内容为如东天然气高压管网二期、三期工程项目竣工环保验收指导，包括验收监测、验收报告及验收意见的编制等相关工作。二、服务期

- 合同签订，采购人提供满足编制要求的全部资料后60日内完成全部服务工作，最终完成环保验收评价并协助招标人通过专家评审。若工期的调整或工期拖延，服务期相应调整或顺延，采购人不因此增加合同费用。

- 三、竣工环境保护验收工作内容

- （1）对照环评及批复要求、现行环境管理要求，梳理主体工程，提出验收对策；

- （2）对项目进行验收调查，查验建设项目生态保护措施及效果、环境保护设施的运行情况及其记录，梳理环保措施存在的问题；

- （3）验收监测，包括水气声的检测，频次以验收指南要求为准；

- （4）编制项目竣工环境保护验收调查报告；

- （5）编制竣工环境保护验收意见；

- （6）组织现场相关单位及专家验收；

- （7）编制竣工环境保护验收报告，验收报告公示；

- 四、付款方式

- 合同签订后支付50%作为预付款，项目通过评审验收后一次性支付剩余合同价款。

- 五、其他要求

- 5.1成果要求

- 报告编制成果应符合国家关于环保、燃气工程编制规范，符合编制任务书的编制要求。成果包括符合项目完成验收报告及验收意见并通过专家评审的报告及其他相关资料：

- （1）编制文本：共6套，以A4规格装订，含编制文本、主要图表等。

- （2）电子文件：全部报告文本均应制作成计算机文件，提交光盘2套。其中文字内容采用Microsoftword 格式。

- 5.2 其他要求：

- （1）采购人有权要求供应商按照本合同的约定向采购人派出相应评价人员进行现场调研，但以实际需要为限；

- （2）采购人有权要求供应商反馈工作进展情况，并针对该项目技术服务评价报告的内容，要求供应商作出相应的解释；

- （3）项目标的物编制完成后，最终以完成环保验收评价并通过专家评审为准。

- （4）因未审核通过需要整改或调整的，成交供应商应及时整改或调整完成，直至审核通过。

- （5）如因项目供应商的服务进度滞后导致项目标的物无法按期完成验收和评审，采购人将根据《中华人民共和国民法典》的相关合同违约条款规定对供应商进行处罚及监管单位进行备案并保留依法起诉的权利。

- 5.3 保密措施要求

- 该项目所产生的一切数据均需严格保密，供应商需制定保密措施，不得向除采购人外的第三方提供任何与本项目相关的数据信息。

- 5.4 其他说明

- （1）本项目合同形式为固定总价合同，报价应包括采购范围相应服务的提供人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，承包单位由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

- （2）报告署名权归编制单位所有，版权归采购单位所有。

- （3）编制单位提交的成果有下列情形之一的，采购单位有权终止合同：

- （a）提交的成果与本项目实际不符或违反有关规定的。

- （b）提交的成果效果图和文字辨认不清，内容不全或粗制滥造的。

- （c）未经采购单位同意，逾期上报成果的。

第四部分  评审程序和内容

一、本公司组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

超过公开招标限额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。

采用竞争性磋商的项目，评审专家应当从评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向有关部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、交易中心答复供应商提出的质疑；配合监察部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人无须现场参加磋商。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、本公司应当退还退出磋商的供应商的保证金。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，按照综合得分由高到低顺序排列，依次推荐不超过3名有排序的成交候选供应商，综合得分相等时，以最终报价低的优先；最终报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评审委员会集体决定。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合；

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、未按照磋商文件完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告相关部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，其中价格部分10分，商务部分和技术部分共计90分，加分和减分因素除外。供应商得分为磋商小组成员的平均分。

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 1.1 | 响应报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10 | 10 |
| 技术部分 （40分） | 2.1 | 技术方案 | 根据编制竣工环境保护验收工作内容及计划安排，包括：工作内容、内容框架、计划安排等综合评述，进行综合评分： 思路清晰，内容框架完整，工作方案科学合理、针对性强、进度计划安排科学合理，得12分； 思路较清晰，内容框架较完整，工作方案科学合理、针对性较强、进度计划安排较科学合理，得9分； 思路清晰度一般，内容框架有欠缺，工作方案科学合理、针对性一般、进度计划安排科学合理性一般，得6分； 思路不清晰，内容框架不完整，工作方案科学合理、针对性差、进度计划安排科学合理性差，得3分； 缺项不得分。 | 12 |
|  | 2.2 | 进度控制与管理 | 制定的工作实施时间进度要求明确、合理、可行，进行综合评分: 工作实施时间进度要求表述完整、针对性强，得8分； 制定的工作实施时间进度要求表述较完整、针对性较强，得6分； 制定的工作实施时间进度要求表述和针对性一般，得4分； 制定的工作实施时间进度要求表述和针对性差，得2分； 缺项不得分。 | 8 |
|  | 2.3 | 项目服务保障 | 项目推进过程中各项保障措施须合理、可行，进行综合评分: 推进过程中各项保障措施详细可行，有完备的服务措施和承诺且详细合理，得8分； 推进过程中各项保障措施较详细可行，有较完备的服务措施和承诺，得6分； 推进过程中各项保障措施一般，服务措施和承诺有欠缺，得4分； 推进过程中各项保障措施差，服务措施和承诺内容不完整，得2分； 缺项不得分。 | 8 |
|  | 2.4 | 质量控制与管理 | 根据供应商提供的质量控制与管理措施，进行综合评分： 内容科学性，针对性强，得8分； 内容科学性，针对性较强，得6分； 内容科学性，针对性一般，得4分； 内容科学性，针对性差，得4分； 缺项不得分。 | 8 |
|  | 2.5 | 合理化建议 | 结合项目实际情况，除对采购文件所要求的内容外，针对本项目提出相关建议。 建议科学、合理，针对性强，得4分； 建议较科学、合理，针对性较强，得3分； 建议科学、合理性一般，针对性一般，得2分； 建议科学、合理性差，针对性差，得1分； 缺项不得分。 | 4 |
| 商务部分 （50分） | 3.1 | 企业类似工程业绩 | 自2021年11月1日以来（以签订合同时间为准），承担过类似竣工环保验收业绩案例的，每提供一个业绩得3分，本项最高得15分。 注:须提供合同扫描件，扫描件须加盖投标单位公章，缺任何一项不得分。 | 15 |
|  | 3.2 | 项目负责人 | 1、项目负责人具有环保类正高级职称的得4分；具有环保类副高级职称的得2分；具有相应环保类中级职称的得1分；本项最高得4分。 2、项目负责人获得过环保类国家级科技奖项的得2分，具有注册环评工程师证书的得2分，具有注册环保工程师证书的得2分，本项最高得6分。 项目负责人须为本单位正式职工。提供以上相对应的职称证书、注册资格证书、奖项证书的扫描件及由社保部门出具的2024年10月至2024年12月任意1个月本单位为其缴纳的养老保险证明材料的扫描件并加盖投标供应商公章。 | 10 |
|  | 3.3 | 项目组成员 | 1、项目组成员中（除项目负责人外）具有正高级职称的，每有1人得3分；具有副高级职称的，每有1人得2分；具有中级职称的，每有1人得1分，本项目最高得8分。 2、项目组成员中（除项目负责人外）获得省级或以上科技奖励的，每提供一个奖项得1分，本项最高得2分。 拟派项目组成员须为本单位正式职工，同一人员不可累计得分。提供以上相对应的职称证书、注册资格证书、奖项证书的扫描件及由社保部门出具的2024年10月至2024年12月任意1个月本单位为其缴纳的养老保险证明材料的扫描件并加盖投标供应商公章。 | 10 |
|  | 3.4 | 综合实力 | - 供应商具有在有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每满足一个得1分，本项最高得3分。 - 供应商具有行政主管部门核发的（带有CMA标志）检测机构资质认定证书的，得3分。 - 供应商持有中国环境服务认证证书，且服务项目包括竣工环境保护验收服务的，得3分。 - 供应商具有省级环境治理工程技术研究中心，通过验收且考核优秀的，得3分。 - 供应商获得省部级及以上环境保护科学技术奖的，得3分。 注:须提供上述奖项、证书等材料扫描件加盖投标单位公章，否则对应的未提供项不得分。 | 15 |

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

三、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

四、成交通知

成交结果在如东县限额交易网、东和集团门户网站公告。在公示期间，如发现排名第一的候选人不符合相关规定，则依次顺延选择排名靠后的候选人并发布变更公告。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交人与交易发起人在《成交通知书》发出之日起7日内签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请相关部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

合同签订后支付50%作为预付款，项目通过评审验收后一次性支付剩余合同价款。

六、合同格式：

服务采购合同

合同编号：

采购人（以下简称甲方）：江苏东能天然气管网有限公司

住所：如东县城中街道泰山路18号能源大厦

中标人（以下简称乙方）：

住所：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经过协商达成一致意见签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：如东天然气高压管网二期、三期工程项目竣工环保验收人报告的编制工作，完成验收评价并协助招标人通过专家评审。

第二条 合同总价款  本合同项下服务总价为人民币       （大写），费用组成如下：

| 序号 | 项目名称 | 工程名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东天然气高压管网二期、三期工程项目竣工环保验收服务 | 二期工程 |  |
| 2 |  | 三期工程 |  |
|  | 合计 |  |  |

本合同总价款报价包含生成二期、三期工程项目所需的《竣工环保验收人报告》涉及的所有费用，包括但不限于踏勘费、人工费、办公费、资料费、评委费、差旅费、会务费、现场配合费、税金以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等全部费用，除上述费用外，甲方不再支付其他任何费用。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于如东天然气高压管网二期、三期工程完成环保验收评价并通过专家评审的中标单位响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）乙方提供的响应文件和报价一览表；（2）中标通知书；

- 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方提供的服务必须全部达到甲方的要求，国家或行业有规定的，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、成果提交要求

提交的成果须满足项目环保验收评价和专家评审的要求，应完整、系统、有条理，充分表达规划设计的内容和深度。

成果包括符合项目环保验收评价和专家评审的竣工环保验收报告及其他相关资料：

1.编制文本：共6套，以A4规格装订，含编制文本、主要图件等。

2.电子文件：全部报告文本均应制作成计算机文件并提交盖单版本电子档文件。

第六条 服务期限、交付和验收

1、服务期限为合同签订至甲方完成项目环保验收评价和专家评审。详见报价一览表的具体承诺。

2、甲方成立验收小组，按照项目环保验收评价和专家评审的要求对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全、环保标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3、甲方提供相关的支撑性材料后，乙方应在15天内完成编制并出具正式版本，甲方可以邀请参加本项目的其他中标单位或第三方专业机构及专家参与验收。

4、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条 合同款支付

报告通过专家评审，项目通过竣工验收后，乙方出具增值税专用发票后甲方一次性支付合同总额的100%。乙方迟延出具增值税专用发票的，甲方有权拒绝或迟延付款且不影响乙方履行本合同的义务。

第八条 违约责任

1、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务费的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

2、如乙方不能如期交付服务成果的，甲方有权要求乙方向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方逾期交付服务成果的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权要求乙方整改，如乙方不整改的，甲方有权拒收，甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

5、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方未如实完成服务成果的，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7、合同履行过程中，乙方自行负责工作团队安全教育，制定并落实安全生产管理制度，加强安全管控和防护，乙方人员的安全责任由乙方自行承担，如造成甲方或第三方发生安全事故的，乙方自行负责。

第九条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向项目所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 其他事项

1、甲乙双方在履行合同中发生矛盾及纠纷时，明确责任后，违约金由违约方在柒日内支付给对方；

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份；

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释；

4、本合同一经双方签字盖章后，即发生法律效力。

甲方（采购人）：江苏东能天然气管网有限公司（盖章）

代表人：

乙方（中标单位）： （盖章）

代表人：

日      期：2024年 月   日

第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（上传至系统中“资审文件”）：

1、参加供应商资格声明函（格式见附件1）；

2、法定代表人身份证明书（格式见附件2）、法定代表人身份证扫描件（提供材料须为扫描件加盖电子签章或扫描件加盖红色实物公章）；

3、法定代表人授权委托书（格式见附件3）、授权委托人身份证扫描件及供应商为其缴纳的2024年10月至2024年12月任意1个月的养老保险缴费记录扫描件（提供材料须为扫描件加盖电子签章或扫描件加盖红色实物公章）；

4、营业执照扫描件、上一年度的财务状况报告扫描件（成立不满一年无需提供，如需提供包含会计报表，相关内容必须含资产负债表、利润表等证明材料）、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件（格式见附件4），（提供材料须为扫描件加盖电子签章或扫描件加盖红色实物公章）；

5、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）

6、磋商供应商情况一览表（格式见附件6）；

7、公共资源交易投标信用承诺书（格式见附件7）；

8、其它需要提交的资格审查证明材料，包括但不限于以下材料（无格式可自拟）：

法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。（提供承诺书）

本项目不接受联合体参与。（提供承诺书）

二、商务技术响应文件（上传至系统中“技术标文件-设计方案”）：

1、企业的类似工程一览表（格式见附件8）及企业业绩证明材料（具体详见“评审标准”，提供材料须为扫描件加盖电子签章或扫描件加盖红色实物公章）；

3、项目负责人资历证明材料（具体详见“评审标准”，提供材料须为扫描件加盖电子签章或扫描件加盖红色实物公章）；

4、项目组成员一览表（格式见附件9）及项目组成员明材料（具体详见“评审标准”，提供材料须为扫描件加盖电子签章或扫描件加盖红色实物公章）；

5、企业体系认证（提供材料须为扫描件加盖电子签章或扫描件加盖红色实物公章，格式见附件10）；

6、技术响应方案（格式见附件11）；

7、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件（上传至系统中“经济标文件”）：

1、响应函（格式见附件12）；

2、磋商一览表（格式见附件13）。

特别说明

1、为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

2、响应材料须为扫描件加盖电子签章或扫描件加盖红色实物公章，同时响应文件格式中要求签字的不可打印填写，否则视为无效投标。

附件1：

## 1、参加供应商资格声明函

江苏东能天然气管网有限公司：

我公司愿针对                    项目进行投标。投标文件中所有关于资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年     月    日

附件2：

## 2、法定代表人身份证明书

供应商单位名称：

供应商单位地址：

姓名：     性别：    年龄：     职务：

系______________（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖单位章）：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证扫描件

（粘贴此处）

附件3：

## 3、授权委托书

本人_________（姓名）系___________________（供应商单位名称）的法定代表人，现委托_____________（姓名）（身份证号：        ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

代理人：    性别：     年龄：

代理人单位：       部门：     职务：

供应商（盖单位章）：

法人代表人（签字或印章）：

日期：  年  月  日

授权委托人身份证扫描件

（粘贴此处）

供应商为其缴纳的2024年10月至2024年12月任意1个月的养老保险缴费记录

附件4：

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

致：         采购人名称：

我方参加你方的                          （项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位      （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

附件5：

5、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：         采购单位名称

我方参加你方的                          （项目名称）的投标，现我方向你方声明：

本单位参加本次磋商活动前3年内在经营活动中      （没有/有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

附件6：

6、供应商情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人数 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人数 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 注册造价师人数 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：

7、公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺:

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

企业名称（盖章）            法定代表人签名:

时间:     年  月  日

附件8：

8、企业的类似工程一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 委托人名称 | 服务内容 |  | 备注 |

说明：1、如果行数不够，请自行增加，2、相关证明材料附后。

供应商名称：                       （公章）

附件9：

9、项目组成员一览表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 资格证书 | 注册证书 | 身份证 | 职称证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

说明：相关材料附后

附件10：企业体系认证

附件11：技术响应方案

附件12：

## 10、响应函

致（采购单位名称）：

根据贵方采购的磋商文件，授权代表（姓名、职务、）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1、根据已收到的：　　　磋商文件（含答疑），我单位经研究招标文件后，我方愿以总价   万元（小写：     ）的响应报价（具体详见明细报价明细表），完成该项目。

2、招标响应人已详细审查全部磋商文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、我们同意在从规定的磋商之日起六十天为磋商文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。如果成交，本次磋商文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4、我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任，我方愿意遵守磋商文件中对供应商的所有规定。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次磋商文件有关的其他资料。

6、我方完全理解采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何响应，以及宣布采购程序无效或拒绝所有响应的权力。我方完全理解。

7、供应商同意提供按照采购人可能要求的与其评审有关的一切数据或资料，同时也理解，采购人及招标代理人不负担我们的任何投标费用。

8、供应商确认本磋商文件限定的响应时间不影响我们的正常响应。

9、一旦我方成交，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

10、在整个采购过程中，我方若有违规行为，贵方可按相关的法律法规给予惩罚。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人（签名或印鉴）：

授权委托代理人（签名或印鉴）：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

年   月   日

附件13：

11、磋商一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东天然气高压管网二期、三期工程竣工环保验收服务项目 | 项目竣工环保验收服务 | 万元 | 其中二期 万元，三期 万元 |

供应商名称:                          （盖章）